Администрация Еланского городского поселения

Еланского муниципального района

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21 ноября 2017  № 319

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Благоустройство территории, формирование комфортной городской среды Еланского городского поселения

на 2018-2020 годы»

В соответствии с Положением «О муниципальных целевых программах», утвержденным Решением Думы Еланского городского поселения от 25 июля 2007 года № 150/25,  распоряжением главы Еланского городского поселения от  21.11.2017  № 359-р   «О разработке муниципальной целевой программы «Благоустройство территории, формирование комфортной городской среды Еланского городского поселения на 2018-2022 годы»,  руководствуясь Уставом Еланского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  муниципальную целевую программу «Благоустройство территории, формирование комфортной городской среды Еланского городского поселения на 2018-2022 годы».

- Экономисту Администрации Еланского городского поселения при формировании бюджета на 2018-2020 годы предусмотреть ассигнования на реализацию Муниципальной целевой программы «Благоустройство территории, формирование комфортной городской среды Еланского городского поселения на 2018-2022 годы»

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Еланского городского поселения                                                       Н.А.Савин

Утверждена      постановлением

Администрации Еланского городского поселения

Еланского муниципального района                   Волгоградской области

от 21.11.2017 года № 319

Муниципальная целевая программа

«Благоустройство территории, формирование комфортной городской среды Еланского городского поселения

на 2018 – 2022 годы»

## Паспорт   программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории, формирование комфортной городской среды Еланского городского поселения на 2018 – 2022 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Еланского городского поселения |
| Разработчик Программы | Экономист Администрация Еланского городского поселения |
| Основные цели Программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства Еланского городского поселения -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарное содержание Еланского городского поселения -Совершенствование эстетического вида Еланского городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - реконструкция уличного освещения, установка светильников в поселении; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами - формирование комфортной городской среды. |
| Сроки реализации Программы | 2018–2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2018–2022 годах – 59444,7 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета –– 59444,7 тыс. рублей в том числе 2018 год - 11814,7 тыс. руб. 2019 год - 11815,0 тыс. руб. 2020 год - 11815,0 тыс. руб. 2021 год - 12000,0 тыс. руб. 2022 год - 12000,0 тыс. руб. |
| Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий Программы | - Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории, формирование комфортной городской среды Еланского городского поселения на 2018-2022 годы ". Программа включает следующие подпрограммы: 1. Подпрограмма «Организация освещения улиц Еланского городского поселения»; 2. Подпрограмма «Озеленение территории поселения»; 3. Подпрограмма «Содержание мест захоронения на территории Еланского городского поселения»; 4. Подпрограмма «Организация благоустройства территории поселения, формирование комфортной городской среды». I.Правовое обоснование решения проблем муниципальной долгосрочной целевой программой. II.Характеристика проблем, на решение которых направлена программа. 2.1. Организация освещения улиц. 2.2. Озеленения территории поселения. 2.3. Содержание мест захоронения. 2.4. Оказание прочих мероприятий по благоустройству поселения. III.Цель и задачи программы. IV.Срок выполнения программы. V.Система программных мероприятий. VI.Финансовое обеспечение программных мероприятий. VII.Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы. VIII.Организация управления программой. Приложение. Система мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории, формирование комфортной городской среды Еланского городского поселения на 2018-2022 годы ". Мероприятия Программы: -Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения. -Содержание зеленых насаждений. -Содержание кладбищ. -Содержание мест массового купания (пляжи). -Содержание памятников. -Содержание стадионов и спортивных площадок. -Сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок и объектов благоустройства поселения. - Ремонт междворовых и общественных территорий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Единое управление комплексным благоустройством Еланского городского поселения. -Определение перспективы улучшения благоустройства Еланского городского поселения. -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. -Улучшение состояния территорий поселения; - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - предотвращение сокращения зелёных насаждений - увеличение количества высаживаемых деревьев |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется Администрацией Еланского городского поселения. |

## Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

В настоящее время население поселения составляет 14 480 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству  территории поселения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

## Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программ

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  поселения

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Еланского городского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1. Наружное освещение

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах  поселения.

2.3.2.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.3. Содержание мест захоронения

Мероприятия по капитальному ремонту памятников погибшим во время ВОВ и замена ограждения мест захоронения.

2.3.4. Благоустройство населенных пунктов

Благоустройство включает в себя, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация Еланского городского поселения.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении, благоустройство всех общественных и дворовых территорий МКД нуждающихся в благоустройстве.

. 2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются  фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2018-2022 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство поселения: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий Еланского городского поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства Еланского городского поселения, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц поселения;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий, дворовых и общественных территорий.

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструировать уличное освещение, установкой светильников в поселении;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

## Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы

,

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения Еланского городского поселения.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности Еланского городского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов Еланского городского  поселения.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов

### Объёмы финансирования программы по годам

Таблица № 1

2018 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения |  | 4270,5 | 4270,5 |
| 2. | Озеленение поселения |  | 1221,7 | 1221,7 |
| 3. | Содержание мест захоронений |  | 781,8 | 781,8 |
| 4. | Содержание и ремонт памятников |  | 250,0 | 250,0 |
| 5. | Содержание мест массового купания (пляжи) |  | 200,0 | 200,0 |
| 6. | Содержание полигонов временного хранения ТБО, ликвидация несанкционированных свалок |  | 1295,0 | 1295,0 |
| 7. | Содержание парков, стадионов и спортивных площадок |  | 833,0 | 833,0 |
| 8. | Прочие мероприятия по благоустройству, в т.ч. общественные и дворовые территории |  | 2962,7 | 2962,7 |
|  | ИТОГО |  | 11814,7 | 11814,7 |

2019 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения |  | 4270,5 | 4270,5 |
| 2. | Озеленение поселения |  | 1221,7 | 1221,7 |
| 3. | Содержание мест захоронений |  | 781,8 | 781,8 |
| 4. | Содержание и ремонт памятников |  | 250,0 | 250,0 |
| 5. | Содержание мест массового купания (пляжи) |  | 200,0 | 200,0 |
| 6. | Содержание полигонов временного хранения ТБО, ликвидация несанкционированных свалок |  | 1295,0 | 1295,0 |
| 7. | Содержание парков, стадионов и спортивных площадок |  | 833,0 | 833,0 |
| 8. | Прочие мероприятия по благоустройству, в т.ч. общественные и дворовые территории |  | 2963,0 | 2963,0 |
|  | ИТОГО |  | 11815,0 | 11815,0 |

2020 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения |  | 4270,5 | 4270,5 |
| 2. | Озеленение поселения |  | 1221,7 | 1221,7 |
| 3. | Содержание мест захоронений |  | 781,8 | 781,8 |
| 4. | Содержание и ремонт памятников |  | 250,0 | 250,0 |
| 5. | Содержание мест массового купания (пляжи) |  | 200,0 | 200,0 |
| 6. | Содержание полигонов временного хранения ТБО, ликвидация несанкционированных свалок |  | 1295,0 | 1295,0 |
| 7. | Содержание парков, стадионов и спортивных площадок |  | 833,0 | 833,0 |
| 8. | Прочие мероприятия по благоустройству, в т.ч. общественные и дворовые территории |  | 2963,0 | 2963,0 |
|  | ИТОГО |  | 11815,0 | 11815,0 |

2021 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения |  | 4270,5 | 4270,5 |
| 2. | Озеленение поселения |  | 1221,7 | 1221,7 |
| 3. | Содержание мест захоронений |  | 781,8 | 781,8 |
| 4. | Содержание и ремонт памятников |  | 250,0 | 250,0 |
| 5. | Содержание мест массового купания (пляжи) |  | 200,0 | 200,0 |
| 6. | Содержание полигонов временного хранения ТБО, ликвидация несанкционированных свалок |  | 1295,0 | 1295,0 |
| 7. | Содержание парков, стадионов и спортивных площадок |  | 833,0 | 833,0 |
| 8. | Прочие мероприятия по благоустройству, в т.ч. общественные и дворовые территории |  | 3148,0 | 3148,0 |
|  | ИТОГО |  | 12000,0 | 12000,0 |

2022 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения |  | 4270,5 | 4270,5 |
| 2. | Озеленение поселения |  | 1221,7 | 1221,7 |
| 3. | Содержание мест захоронений |  | 781,8 | 781,8 |
| 4. | Содержание и ремонт памятников |  | 250,0 | 250,0 |
| 5. | Содержание мест массового купания (пляжи) |  | 200,0 | 200,0 |
| 6. | Содержание полигонов временного хранения ТБО, ликвидация несанкционированных свалок |  | 1295,0 | 1295,0 |
| 7. | Содержание парков, стадионов и спортивных площадок |  | 833,0 | 833,0 |
| 8. | Прочие мероприятия по благоустройству, в т.ч. общественные и дворовые территории |  | 3148,0 | 3148,0 |
|  | ИТОГО |  | 12000,0 | 12000,0 |

## Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль

## за ходом реализации программы

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Еланского городского поселения.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Еланского городского поселения.

Исполнитель Программы - Администрация Еланского городского поселения:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

## Раздел 5. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Еланского городского поселение.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений