Администрация Еланского городского поселения

Еланского муниципального района

Волгоградской области __________________________________________________________

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января   2020 года  № 8

О проведении мероприятий по актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения Еланского городского поселения на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в целях актуализации (корректировки) схемы теплоснабжения Еланского городского поселения

- Провести мероприятия по актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения Еланского городского поселения на 2021 год, утвержденную постановлением главы Еланского городского поселения  от 05.06.2014 № 148 «Об утверждении схемы теплоснабжения Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области».

- Утвердить дорожную карту  по актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения Еланского городского поселения на 2021 год (Приложение 1).

- Утвердить состав рабочей группы по актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения Еланского городского поселения на 2021 год (Приложение 2).

- Утвердить Положение о рабочей группе по актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения Еланского городского поселения на 2021 год (Приложение 3).

- Постановление подлежит размещению на официальном сайте Еланского городского поселения.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Еланского городского поселения Овсянникова А. Г.

Глава    Еланского

городского поселения                                                                А. С. Гугучкин

Приложение  1

к Постановлению

главы Еланского городского поселения № 8   от   15.01.2020  года

Дорожная карта

по актуализации схем теплоснабжения

Еланского городского поселения на 2021 год

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка и размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Еланского городского поселения на сайте администрации Еланского городского поселения, средствах массовой информации | в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления, до 15.01.2020 г. | Администрация Еланского городского поселения |
|  | Начало разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения единой теплоснабжающей организацией и уведомление об этом органа местного самоуправления, а также размещение информации об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | в течение 5 рабочих дней со дня размещения органами местного самоуправления уведомления | Единая теплоснабжающая организация МУП "Еланское КХ" |
|  | Направление разработанного проекта актуализированной схемы теплоснабжения единой теплоснабжающей организацией в орган местного самоуправления | по истечении 20 дней с момента начала разработки | Единая теплоснабжающая организация МУП "Еланское КХ" |
|  | Размещение на официальном сайте администрации Еланского городского поселения проекта актуализации схемы теплоснабжения | В течении 10 дней с момента направления проекта в орган местного самоуправления | Администрация Еланского городского поселения |
|  | Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения путем сбора замечаний и предложений, срок сбора, который не может быть менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта актуализации схемы теплоснабжения. | В течение 30 дней с момента размещения проекта на сайте | Администрация Еланского городского поселения |
|  | Размещение информации о проведении публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения Еланского городского поселения | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний | Администрация Еланского городского поселения |
|  | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения Еланского городского поселения | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему | Администрация Еланского городского поселения |
|  | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичны слушаний | Администрация Еланского городского поселения |
|  | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний | Глава Еланского городского поселения |
|  | Утверждение актуализированной на 2021 год схемы теплоснабжения Еланского городского поселения | не позднее 01.07.2020 г. | Глава Еланского городского поселения |
|  | Размещение актуализированной на 2021 год Схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме | в течение 3 календарных дней с момента утверждения | Администрация Еланского городского поселения |

Приложение  2

к Постановлению

главы Еланского городского поселения № 8   от   15.01.2020  года

Состав

рабочей группы по актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения Еланского городского поселения на 2021 год

Овсянников А. Г. – зам. главы Еланского городского поселения - председатель комиссии;

Ткаченко О. С. – главный бухгалтер администрации Еланского городского поселения;

Серокващенко О. А. – ведущий специалист Администрации Еланского городского поселения – секретарь комиссии;

Русяев В. А. – директор МУП «Еланское КХ»;

Елфимов М. В.  – главный специалист отдела ЖКХ и строительства Еланского муниципального района.

Приложение  3

к Постановлению

главы Еланского городского поселения № 8   от   15.01.2020  года

Положение

о рабочей группе по актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения Еланского городского поселения на 2021 год

1. Рабочая группа по актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения Еланского городского поселения (далее - Рабочая группа) создана в целях проведения актуализации (корректировки) схемы теплоснабжения.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Волгоградской области, правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Рабочей группы являются:

1) организация работы по актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения Еланского городского поселения;

2) осуществление координации работ по своевременной и качественной актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения Еланского городского поселения, рассмотрение поступивших замечаний и предложений, согласование предоставленной схемы теплоснабжения Еланского городского поселения для направления на утверждение в соответствии с законодательством РФ;

3) систематическое информирование главы Еланского городского поселения по вопросам проведения актуализации (корректировки) схемы теплоснабжения Еланского городского поселения.

4. Состав Рабочей группы утверждается постановлением главы Еланского городского поселения. В состав Рабочей группы входят председатель, заместитель председателя и члены Рабочей группы.

5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости для рассмотрения документов, поступивших в Администрацию Еланского городского поселения на бумажном или электронном носителе, либо на официальный сайт Еланского городского поселения по вопросам проведения актуализации (корректировки) схемы теплоснабжения Еланского городского поселения.

6. Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право:

1) принимать решения, необходимые для актуализации (корректировки) схемы теплоснабжения Еланского городского поселения, а также обеспечивать контроль их выполнения;

2) запрашивать в установленном порядке у организаций и учреждений всех форм собственности информацию, документы и материалы, необходимые для актуализации (корректировки) схемы теплоснабжения Еланского городского поселения;

3) заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и учреждений всех форм собственности по вопросам актуализации (корректировки) схемы теплоснабжения Еланского городского поселения (по согласованию).

7. Председатель Рабочей группы осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы, утверждает повестку заседания Рабочей группы.

8. Заместитель председателя Рабочей группы исполняет функции председателя Рабочей группы в его отсутствие.

9. Решения, принятые на заседании Рабочей группы, носят рекомендательный характер и оформляются протоколами. Протокол заседания Рабочей группы подписывается председательствующим на заседании и доводится до сведения всех членов Рабочей группы.